附件1：

1分标：广西高速公路养护管理平台建设

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西高速公路养护管理平台建设 | 1套 |  | 软件和信息技术服务业 | 一、建设内容 广西高速公路养护管理平台实现内容包括养护信息的收集、查询和管理，强调对养护信息进行组织和管理，包括养护的基础信息及养护工程信息，形成一个信息共享平台。同时基于路况检测的数据结合路面性能分析预测模型、历史检测数据、多种优化模型，得出路面使用性能预测、养护需求分析、养护费用效益分析等数据，形成多种决策方案，为高速公路管理中心进行路网评价、养护资金需求及养护资金优化分配提供有效的辅助决策。 二、系统功能 1. 养护一张图 结合GIS地图综合展示自治区高速公路基础数据信息，集成地图缩放、地图定位、地图测量、遥感影像数据叠加等基础地图操作功能，同时基础操作上添加地图桩号定位、路线定位、要素点选查询信息等。将路线、桥梁、隧道、服务区、收费站等基础数据处理成相关图层结合地图显示，同时包含养护业务的统计及分析数据，自治区高速公路技术状况数据展示及统计分析，检测路面及前方景观影像查看播放等。 2. 路网综合管理 （1）路线管理：主要包括路线基本属性信息管理，提供管养单位、路线编码、路线等级及多种条件的查询，数据初始化通过模板导入，在新增、编辑是判断路线桩号连续性和重复性等逻辑判断。 （2）互通匝道：主要是对高速公路上重要互通枢纽及每个枢纽连接的路线及相关的匝道数据进行管理，同时包括对互通匝道的基础信息情况的统计。 （3）养护记录：主要是对路线养护历史的管理，包括养护时间、养护投资等基本信息等。 （4）路网统计：实现路网信息的多角度统计，基于管养单位、政区、路线等级、路线性质、路龄等维度对路线数据星系进行统计分析。 3. 养护工程管理 （1）工程信息管理：主要是对目前高速公路正在进行的各类养护专项工程的基本信息进行管理汇总，了解自治区当前高速公路整体的养护工程概况。 （2）工程资料管理：主要是对养护工程涉及到的各类资料进行汇总管理，便于通过平台进行查询，同时也是作为养护工程资料的归档。 （3）工程进度管理：主要是由各管养单位定期对所实施的养护工程项目进度及项目投资完成情况进行填写，自治区高速公路发展中心通过平台了解整体养护投资及投资分布情况。 （4）月度信息：主要是由管养单位定期上报日常养护投资完成情况及相关的月度完成病害数据，基于相关投资情况和病害数据生成月度报表。 （5）养护投资分析：主要是根据养护工程和日常养护的资金进度情况对高速公路养护资金概况进行分析统计。 4. 路况评定 （1）路况指标数据：主要是记录路况检测评定的结果数据，包含多个粒度，例如10m、100m、1000m等，同时对于单路线、单方向、单车道提供整体指标分布展示。 （2）对比分析：提供路线、管养单位、路线等级、路线性质等多角度的多年数据对比分析，便于对各路线的路况指标变化情况进行掌握，同时也是对各管养单位路线管养水平分体现。 （3）数据核查督办：主要是对自治区高速公路管养单位要求每个季度提交管养路线的路况评定数据情况进行核对和督办，对未按时提交的养护单位进行督办处理。 5. 资产管理 （1）交安设施：主要是对高速公路上相关的交安设施进行统一管理，同时对交安设施进行统计分析。 （2）附属设施：主要是对高速公路上的收费站、服务区等附属设施进行管理，同时对附属设施进行统计分析。 6. 桥梁管理 （1）桥梁基本信息：主要是对桥梁基本信息进行管理查询，提供管养单位、路线编码、桥梁等级、桥梁类型、桥梁名称、桥梁编码等查询条件 （2）桥梁统计信息：基于多角度对桥梁进行统计，例如管养单位、桥梁类型、桥梁等级、桥龄、3类及以下桥梁等。 7. 隧道管理 （1）隧道基本信息：主要是对隧道基本信息进行管理查询，提供管养单位、路线编码、隧道等级、隧道类型、隧道名称、隧道编码等查询条件。 （2）隧道统计信息：基于多角度对隧道进行统计，例如管养单位、路线、隧道类型、隧道等级、隧龄、3类及以下隧道等。 8. 养护辅助决策 （1）影响因子：可实现对所有参与决策分析的待分析数据的搜集和管理，包括指定路段、养护历史、重点路段、交通量、海拔数据、环境数据、路面病害。 （2）数据整合：实现根据分析对象中设定的数据范围和数据粒度取路况评定数据，并以路况数据为基础，同步录入数据仓库中的其他待分析数据，将所有待分析数据整合到统一的基于路线和桩号的决策路段上。 （3）路面性能预测：可基于入库的路况数据，利用预测模型结合历史路况数据预测每一个路段未来3到5年的路面性能的衰变趋势，并统计未来优良中次差各等级公路的里程数，为今后的养护规划提供参考。 （4）路面需求分析：可实现基于决策树模型对分析对象中的每一个路段进行实测科学养护需求分析，同时按照优先度计算模型计算优先度顺序，为养护资金调整提供依据。需求分析能够分析出每一个路段的养护工程类型、养护措施、养护费用和沥青等养护材料用量，并自动生成一个实测科学养护方案，最后汇总出全局的养护里程和需求费用，得到路网各路段需采取的养护方式、养护措施和养护资金。 9. 系统管理 主要包括基本的用户权限、系统参数、日志等功能。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间和地点 |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起4个月内。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交系统建设方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额50%的合同款；中标人完成系统部署和系统试运行，并经采购人出具试用通过的用户使用报告后，10个工作日内支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统的全部服务，完成系统培训，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额20%的合同款。 |  |  |
| 售后服务 |  |  | - 服务内容：提供系统操作培训服务、软件功能升级维护和日常运维支持服务。 2、服务方式：通过现场维护、电话、邮件、远程桌面协助等方式向全区用户提供技术支持，必要时采购人可要求中标人提供上门服务。 3、服务要求：系统提供技术服务；系统提供 5×8 小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面协助）；提供咨询，技术支持，操作培训及维护，对问题和投诉在 1 小时内给予回应，2 个小时到达故障现场，24 小时内未能完成故障修复的，必须安排更高级别工程师现场支持并给出解决方案；能够对采购人提出本次项目开发范围内的合理的功能修改要求 8 小时内响应，24 小时内给出解决方案。 4、服务内容包括软件正常运行运维、紧急故障处理、系统漏洞修复、系统功能完善、数据共享交换、数据定期备份和系统操作培训等方面。 5、培训计划：需面向广西壮族自治区高速公路发展中心人员以及指定的其他人员进行培训；提供系统操作基础培训；提供系统技术原理设计、部署、维护等高级培训；培训应包括现场指导培训和集中高级培训；提供培训计划完整方案包括且不限于培训内容和级别、培训对象、培训课程、培训时间计划、培训地点、师资力量、培训材料等。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | - 本系统需部署在“壮美广西.政务云”平台，在符合平台以及政务数据共享交换管理办法的条件下，本项目系统应充分满足跨系统数据共享交换需求，确保“一数一源、一源多用”，根据采购人要求，做好数据访问开放和共享的技术支撑。 2、版权归属：软件版权归广西壮族自治区高速公路发展中心所有。采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |

2分标：广西壮族自治区高速公路ETC门架系统数据转换交调数据一体化建设

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区高速公路ETC门架系统数据转换交调数据一体化建设 | 1项 |  | 软件和信息技术服务业 | 一、项目背景 目前，全国取消高速公路省界收费站工作已经完成，高速公路新旧收费系统切换后，“电子不停车收费（ETC）车辆”、“人工半自动收费（MTC）车辆”、“绿通车”通行数据和其他车辆（免费军牌、救护车、牵引拖挂、大件运输车等）通行数据，均可以直接从ETC门架（或进、出的结算收费站）实时传至自治区联网收费中心和部路网中心，通过ETC门架系统可实时获取高速公路车辆通行数据及车辆基本信息。在此基础上，基于ETC门架数据可统计高速公路交通流量及车辆相关信息，实现高速公路全路网流量监测，大幅地提高高速公路调查样本的代表和准确性。 同时，交通运输部在《高速公路运输量监测数据报送技术要求》中对高速公路交调站点的建设也提出明确要求，“要因地制宜开展高速公路交调站点建设，按照‘统筹资源、利用为主’的原则，可利用ETC系统采集交通量数据，不再另行建设相应站点；确需新建的，应充分利用ETC系统已建设施，坚决避免重复建设”。可以看到，建立以ETC门架转换数据为基础的全国高速公路交调数据采集体系已经成为发展趋势。 构建一套可操作性强、具有实践价值的广西高速公路ETC门架数据转换交调数据一体化方案，可进一步补充高速公路交调数据，实现资源集约利用，创新交调数据采集体系，提升交调数据在高速路网规划、运行管理、信息服务等方面的决策支持能力。 二、建设内容 （1）ETC门架数据转换交调数据方案 制定ETC门架系统异构数据处理规则，对ETC门架系统数据进行清洗、转换，获取可转换的业务数据。 构建ETC门架数据与交调数据匹配转换模型，实现门架交调站基础信息、分车型交通量、车速等指标的获取。 实现ETC门架交调站和已建交调站的动态数据校验跟踪。 （2）ETC门架交调站相关功能完善 升级完善交调系统功能，实现ETC门架交调站站点管理功能、设备管理功能、数据质量动态监测评价功能、数据融合功能、统计报表功能及数据接口开发。 （3）数据库完善 完善交调系统现有数据库结构，新增ETC门架数据转换成交调数据的数据库表，对应结构并关联相关信息，保证ETC门架交调站数据对应入库。 （4）数据分发传输系统 建设一套数据分发服务系统，将脱敏后的ETC门架数据在数据分发服务系统中进行清洗、处理和转换，再推送至省级交调数据分中心，最终传输到部级系统。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间和地点 |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起6个月内。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  |  | 按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交数据转换方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额50%的合同款；中标人完成数据转换试运行，经采购人出具试用报告后，10个工作日内支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统开发部署，经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额20%的合同款。 |  |  |
| ▲售后服务 |  |  | 服务质保期：1年。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 版权归属：软件版权归广西壮族自治区高速公路发展中心所有。采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |

3分标：自治区长大桥梁结构健康监测系统平台

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区长大桥梁结构健康监测系统平台 | 1套 |  | 软件和信息技术服务业 | 1、建设内容：建设自治区长大桥梁状态监测系统、自治区级平台运行状态监管系统、自治区长大桥梁应急监管系统等业务系统；汇聚、整合自治区内单桥系统监测数据，建设完善自治区级监测数据资源，实现与部级平台的数据交换与共享；开发标准数据接口，实现平台与自治区内治超联网管理信息系统、桥梁防撞系统、大件运输管理系统等业务系统的融合。 2、系统功能 （1）监测数据管理 1）系统注册管理：监测桥梁信息及单桥监测系统基本信息、测点信息、视频信息等的注册、审批； 2）数据资源目录管理：目录编目、注册、查询、发布以及元数据管理； 3）监测设备身份码管理：身份码生成、管理、查询、核销； 4）基础信息同步：监测平台的桥梁基本信息与公路桥梁统计年报、国家公路桥梁基础数据库进行定期信息同步；平台的监测桥梁信息及单桥监测系统信息与部级监测平台进行同步； 5）数据质量管理：数据质量核查、数据质量分析报告； 6）数据安全管理：数据权限管理、数据加密管理、日志管理； 7）数据模型管理：算法模型管理、模型版本管理。 （2）长大桥梁状态监测 1）单桥数据监测：按桥型（梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥）整合各类监测项，实现单桥监测数据的综合查询； 2）报警信息监测：按照报警级别、报警类别、报警内容等列表显示实时或选定周期的报警信息； 3）健康度监测：可单独查询单桥系统的整体健康度、构件健康度历史； 4）视频监控：可单独查询单桥系统各个点位的视频监控； 5）报告管理：单桥系统月报、年报、特殊事件报告等的上传、管理、分类查询。 （3）运行状态监管 1）单桥系统运行监管：对单桥系统的在线运行、故障处理、报警处理、应急处置、监测报告上传等情况进行分析与监管； 2）传感设备运行监管：对各类传感设备的在线率、故障发生频次等情况进行分析与监管。 （4）长大桥梁应急监管 1）应急预案管理：监测桥梁应急预案的上传、管理、查询； 2）应急事件场景管理：单桥系统可以结合单桥实际运营风险在平台中预设应急事件场景； 3）应急事件监测：应急事件发生时，可实现平台对事发桥梁监测数据的查看及监测系统的远程访问，能够调用预设的应急事件场景，以及应急事件发生期间原始监测数据向平台的上传； 4）应急事件档案管理：应急事件处置报告的上传、管理、查询。 （5）综合查询及数据可视化 结合GIS地图综合展示自治区域内长大桥梁监测数据的汇总统计信息，可按桥型等对健康度、报警信息、视频监控等进行分析与查询。 3、技术服务 基于已有软硬件设备，配置平台计算、存储、网络等基础支撑环境，并进行平台部署。 4、需满足交通运输部对省级平台的要求（包括部级平台与省级平台数据的对接需求）。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间和地点 |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起5个月内。（自签订合同之日起2个月内进行第一阶段交付，包括平台基础框架搭建，监测数据管理与长大桥梁状态监测功能开发，平台与单桥系统进行数据对接的接口开发，平台计算、存储、网络等基础支撑环境配置，具备与单桥系统的数据对接能力；自签订合同之日起5个月内进行第二阶段交付，包括运行状态监管、长大桥梁应急监管、综合查询及数据可视化等功能开发，平台与部级平台进行数据对接的接口开发，并通过单点登录方式实现与自治区内治超联网管理信息系统、桥梁防撞系统、大件运输管理系统的融合。） 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交系统建设方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额50%的合同款；中标人完成系统部署和系统试运行，并经采购人出具试用通过的用户使用报告后，10个工作日内支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统的全部服务，完成系统培训，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额20%的合同款。 |  |  |
| ▲售后服务 |  |  | 平台交付验收后，提供2年期维护服务。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 版权归属：软件版权归广西壮族自治区高速公路发展中心所有。采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |