[image: image1.jpg]AR




  广 西 科 文 招 标 有 限 公 司
 竞争性磋商采购文件

项目名称：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程
项目编号：KWAD3C2024729

采购单位：广西壮族自治区体育局江南训练基地
采购代理机构：广西科文招标有限公司
2024年9月
总 目 录
3第一章  磋商公告


5第二章  磋商供应商须知及前附表


18第三章  建设工程施工合同条件


19第四章  建设工程施工合同协议条款


59第五章  技术标准、规范及采购要求


60第六章  磋商文件格式


79第七章  评标办法


79第八章  工程量清单




第一章  磋商公告

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区体育局江南训练基地委托，拟对江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程进行竞争性磋商采购，现将有关事项公告如下：
一、项目名称：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程
磋商编号：KWAD3C2024729
采购方式：竞争性磋商

建设地点：广西南宁市星光大道11号
采购单位：广西壮族自治区体育局江南训练基地

上限控制价为（人民币）：壹拾伍万零伍佰玖拾捌元陆角柒分（￥150598.67元）

二、工程内容：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程工程量清单和施工图纸要求的内容。

三、要求工期：30天(日历天）

四、磋商供应商资格：

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.具有国内独立法人资格，在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.且具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及上注册建造师执业资格，具备安全生产考核合格证书（B类），无在建项目（在建项目是指在在建、已中标未开工或已列为中标候选人第一名的项目作为项目经理),并提供至投标截止时间前6个月内连续三个月缴纳社保证明。

4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。参加本次采购活动的中小企业，响应文件中应出具《中小企业声明函》。本项目不接受大型企业响应。
五、购买竞争性磋商采购文件时间及地点：请于2024年9月25日至2024年10月8日（正常上班时间上午8:00～12:00，下午15:00～18:00）到 广西科文招标有限公司财务部（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）购买竞争性磋商采购文件及图纸，竞争性磋商采购文件每本售价人民币300元（不含图纸费），售后不退，本项目已在广西科文招标有限公司官网上传采购文件、图纸及工程量清单，投标人可先免费下载材料了解项目情况，再考虑是否报名购买采购文件进行投标。

六、购买采购文件所需提交材料：

磋商供应商携带单位介绍信、报名代表人的法定代表人授权委托书、法定代表人及营业执照（所有复印件加盖公章），到广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）购买竞争性磋商采购文件。

七、磋商文件递交截止时间和地点：磋商文件必须以密封形式于2024年10月11日上午09时00分前在广西科文招标有限公司开标厅（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）递交，由广西科文招标有限公司签收，逾期不受理。

八、截标时间及地点：于2024年10月11日上午09时00分前在广西科文招标有限公司开标厅（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）截标，参加磋商的法定代表人或委托代理人参加。

九、磋商时间及地点：2024年10月11日上午09时00分截标后为与磋商供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西科文招标有限公司开标厅，参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

十、联系电话及通讯地址：
采购单位名称：广西壮族自治区体育局江南训练基地
地址：广西南宁市星光大道11号
联系人：鞠灿；联系电话：0771-4825251
采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址: 广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D座五层

项目联系人：郑辉海；        联系电话：0771-2024871

购买采购文件处联系人：龚北宏；    联系电话：0771-2024962    

十、网址查询：中国采购与招标网、广西科文网。
广西科文招标有限公司

2024年9月25日
第二章  磋商供应商须知及前附表

磋商供应商须知前附表

	项号
	编列内容

	1
	项目名称：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程
项目编号：KWAD3C2024729
合同名称：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程施工合同

	2
	建设地点：广西南宁市星光大道11号
要求工期：30天(日历天）

质量标准：质量应达到合格标准。
采购范围：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程工程量清单和施工图纸要求的内容。
一、磋商计算依据（如和工程量清单总说明有冲突，应以工程量清单总说明为准）：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。

2、《＜建设工程工程量清单计算规范＞（GB50584～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》。

3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》及配套费用定额。

4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》工程管理费及利润取中值。

5、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知 桂造价[2019]10号。

6、本工程采用一般计税法。

7、“安全生产责任保险费”：按自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023] 6号)计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

二、建筑材料预算价格：

1、2024年第08期(上半月)《南宁建设工程造价信息》公布的南宁市信息价参照采用中等价位，缺项部分通过市场询价或参考南宁市往期信息价和周边信息价获取。

2、本工程采用预拌普通混凝土。

三、其他说明

本工程工程量清单所列的工程量只能作为各投标单位投标的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图及实际验收的工程量为准。

注：本项目会有二次报价，如最终磋商报价总价有变动，请磋商供应商提前准备最终磋商报价明细表并加盖公章作为附件随最终磋商总报价一起提交。

	3
	磋商供应商资格：

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.具有国内独立法人资格，在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.且具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及上注册建造师执业资格，具备安全生产考核合格证书（B类），无在建项目（在建项目是指在在建、已中标未开工或已列为中标候选人第一名的项目作为项目经理),并提供至投标截止时间前6个月内连续三个月缴纳社保证明。

4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。参加本次采购活动的中小企业，响应文件中应出具《中小企业声明函》。本项目不接受大型企业响应。

	4
	价格合同： 固定综合单价，施工期间材料、人工价格变动不得调整。

	5
	磋商有效期：磋商截止期结束后90天内。

	6
	磋商保证金数额：叁仟元整（￥3000元）。

磋商保证金以现金或银行转账方式递交。

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

银行账号：0101012090615689

注意：递交投标保证采用银行转账时必须从投标人基本帐户公对公转账，并注明所投项目编号。

	7
	磋商文件：提供投标文件（一份正本，叁份副本），包含磋商须知第10.1条的全部内容。

投标文件的电子版（PDF）一份，可单独递交，也可和磋商文件一起递交。

	8
	采购人名称：广西壮族自治区体育局江南训练基地
地址：广西南宁市星光大道11号 
采购代理单位名称：广西科文招标有限公司

地址：南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层          

	9
	磋商文件递交截止时间：2024年10月11日上午09时00分整

磋商文件递交至：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅 

磋商日期：2024年10月11日上午09时00分整截标后（具体时间另行通知）

磋商地点：广西科文招标有限公司开标厅 

	10
	本工程支付工程预付款为工程总额：30%

	11
	评标办法：综合评分法

	12
	本项目的上限控制价为（人民币）：壹拾伍万零伍佰玖拾捌元陆角柒分（￥150598.67元）（建安劳保费）。本项目均采用一般计税法。

	13
	本项目代理服务费参考国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】收费标准的规定向成交供应商收取；单个项目代理服务费低于人民币伍仟元整（￥5,000.00）的，按人民币伍仟元整（￥5,000.00）向成交供应商收取。

广西科文招标有限公司代理服务费银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司南宁三分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：8050 2987 44 00001

	14
	成交人必须无条件配合采购人进行建设工程直接发包备案及其它相关手续直到江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程正常使用。


一、总     则
1. 磋商范围

1.1采购人就本须知前附表第1项款和第2项款所述项目中的工程施工进行采购，现择优选择施工承包单位。项目编号和合同名称见本须知前附表第1项款。

1.2 成交人应在本须知前附表第2项款中规定的要求工期前完成此工程。

2.磋商供应商的资格
2.1凡参加磋商的施工单位必须满足“前附表第3项”所规定的最低资质等级条件。

2.2采购人有权考虑选择与采购人无不良合作记录或无安全事故的磋商供应商参加本项目磋商。

3. 每个磋商供应商只能提交一份投标文件

3.1每个磋商供应商只能提交一份磋商文件。提交或参与了一份以上磋商文件的磋商供应商将使其所参与的全部磋商均为无效。

4. 磋商费用

4.1 磋商供应商应承担其磋商文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购代理单位对上述费用均不负任何责任。

5. 现场考察

5.1磋商供应商自行对工程施工现场和周围环境进行考察，以获取有关编制磋商文件和签署实施本工程合同所需的各种资料。磋商供应商应承担现场考察的责任和风险。考察现场所发生的一切费用均由磋商供应商自行承担。

二、采购文件

6. 采购文件的内容

6.1 本合同的采购文件包括下列文件及本公司发出的“补充修改书”：

第一章     磋商公告

第二章     磋商供应商须知及前附表

第三章     建设工程施工合同条件

第四章     建设工程施工合同协议条款

第五章     技术标准、规范

    磋商函格式、磋商函附表、报价表及辅助材料表

    评标办法 

第八章     工程量清单

7. 采购文件的澄清

7.1 要求澄清采购文件的磋商供应商应以书面(“书面”包括打印、印刷，也包括电传和传真，本文件下同)形式按采购文件中的地址通知采购代理人或者采购人。采购代理人或者采购人将对其在磋商截止三天前收到的要求澄清的问题予以答复并转发给所有购买采购文件的磋商供应商(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

8. 采购文件的修正

8.1在磋商截止三天前，采购人根据本次采购的需要，可以用补充修改书的方式修改采购文件。

8.2 据此发出的补充修改书将构成采购文件的一部分。该补充修改书将以书面方式发给所有购买采购文件的磋商供应商，磋商供应商应以书面方式通知采购人确认收到每一份补充修改书。

8.3为了给磋商供应商合理的时间，使他们在编制磋商文件时把补充修改书内容考虑进去，采购人可以按照本须知第18.2款的规定，酌情延长磋商截止期。

三、磋商文件的编制

9. 磋商文件的语言

9.1与磋商文件有关的所有文件均应使用中文。

10. 磋商文件的组成

10.1 磋商供应商所递交的商务、信誉部分主要包括下列内容：
⑴ 磋商函（必须提供，否则投标无效）；

⑵ 磋商函附表（必须提供，否则投标无效）；

⑶ 磋商报价表（必须提供，否则投标无效）；

⑷ 法定代表人资格证明书（必须提供，否则投标无效）；

⑸ 诚信声明（必须提供，否则投标无效）；

⑹ 授权委托书（必须提供，否则投标无效）；

⑺ 磋商保证金证明复印件（必须提供，否则投标无效）；

⑻ 企业概况表；
⑼ 近三年来企业承建的类似工程情况表；
⑽磋商供应商获ISO体系三大认证情况；

⑾获奖情况
⑿证明磋商供应商合格和资格的文件：

（A）磋商企业有效的“法人营业执照”副本内页（复印件加盖公章，内容含企业法人年检情况记录）；

（B）其它（工程量清单报价表等）

10.2技术部分主要包括下列内容:

⑴ 施工方案或施工组织设计

⑵ 计划开、竣工日期和施工进度表

⑶ 临时用地表

⑷ 工程拟分包情况表

⑸ 劳动力计划表

⑹ 进入该工程的主要机械设备表

⑺ 项目管理机构
11. 磋商价格

本工程磋商报价采用工程量清单报价。

11.1本合同是为本须知前附表第1项款和第2项款中所述的全部工程而制定的，磋商供应商应按本须知前附表第2项磋商报价的计算依据和工程量清单编制工程量清单报价表从而作出报价。
11.2磋商供应商应列出工程量清单报价表中所有工程细目的单价和价格。磋商供应商没有列出单价或价格的细目在实施时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价和价格之中。

11.3 所有根据合同或其它原因应由磋商供应商支付的有关税金和其它应缴纳的费用都要包括在磋商供应商提交的磋商价格中。磋商供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：
有工程数量的应报单价和合价。
 无工程数量的项目不报价（否则视为无效磋商）。

除非采购人对采购文件予以修改，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。
11.4采购人所提供的工程量清单,应认为已包括完成本工程的所有项目。凡为完成本工程所需的费用，磋商单位应计入相关项目的单价中。
11.5磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

11.6磋商报价中包含养老保险费。
11.7价格合同：

按磋商供应商须知前附表第4项；

12. 磋商和支付所使用的货币

12.1 磋商供应商应以人民币填报所有单价和价格，合同实施时亦以人民币支付。

13. 磋商有效期

13.1磋商文件应在本须知前附表第9项所规定的磋商截止期之后开始生效，在本须知前附表第5项所规定的日历天内保持有效。

13.2如果出现特殊情况，采购人可要求磋商供应商将磋商有效期适当延长。这种要求和磋商供应商的答复应以书面方式进行。磋商供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延期的磋商供应商，不需要也不允许修改其磋商文件，但需要将其磋商保证金延长相同的时间。

13.3本次采购不举行磋商预备会。

14. 磋商保证金

14.1磋商供应商应提交不少于本须知前附表第6项所述金额的磋商保证金，此保证金是磋商文件的一个组成部分。

14.2磋商保证金在磋商截止时间前递交，根据磋商供应商的选择，磋商保证金是银行转账、现金。如果选择电汇，可按下面开户名称、开户银行和账号转入。
14.3 采购人将拒绝未能按要求提交磋商保证金的磋商文件。

14.4未成交磋商供应商的磋商保证金将在成交通知书发出七日内退还(不计利息)。

14.5如有下列情况之一，将没收磋商保证金：

⑴ 磋商供应商在磋商有效期内撤回其磋商文件；

⑵ 成交人未能在规定期限内签署合同协议书。

15. 磋商供应商提出的替代方案

15.1 磋商供应商所提交的磋商文件应完全满足采购文件(包括工程量清单和技术规范所示的基本技术设计)的要求，本项目的采购不接受磋商供应商提交替代方案。

16、磋商文件的格式和签署

16.1磋商文件须按本须知第10条规定的文件顺序编制，并附加扉页目录及条目所在页号和书中顺序页码，由此组成磋商文件正本一套。同时还应按本须知前附表第7项要求的份数编制副本。每一册标书的封面上都应正确标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.2磋商文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，由法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章。凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代理人签署并加盖单位公章。

16.3全套磋商文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理单位的指示进行的，或者是为改正磋商供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代理人签字证明。

四、磋商文件的提交

17.磋商文件的密封与标志

17.1磋商供应商应将磋商文件正本（一正）和副本（三副）分别密封在两个内层包封内，并相应地在内层包封上正确标明“磋商文件正本”或“磋商文件副本”，再合装入一个外层包封中并加盖密封章提交。如同一磋商供应商参与不同标段的磋商，应将磋商文件分标段密封。

17.2内层和外层包封都应：

⑴ 写明本须知前附表第8项所述采购人的名称和地址；

⑵ 标明本须知前附表第1项所述项目名称和项目编号；

⑶ 标有：在本须知前附表所述截标日期和时间前不能启封的字样，以提请注意。

17.3除17.2款要求的标识外，在内层包封上应写明磋商供应商的名称与地址，以便当根据第19条磋商文件被宣布迟到时得以原封退回。

18. 磋商文件递交地点及截止期

18.1磋商文件应在本须知前附表第9项所规定的日期和时间前按规定的地址送达采购代理机构。

18.2 采购人根据本须知第8条的规定可以发出补充修改书，酌情适当延长递交磋商文件的截止期限。在上述情况下，采购人与磋商供应商在原磋商截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

19. 迟到的磋商文件

19.1 采购人在本须知第18条规定的磋商截止期以后收到的磋商文件，将原封退给磋商供应商。

20. 磋商文件的修改与撤回

20.1 磋商供应商可以在本须知第18条规定的磋商截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其磋商文件。磋商截止期之前对磋商价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

20.2磋商供应商的修改或撤回通知，应按本须知第16条和第17条的规定编制、密封、标志和递交，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。

20.3在磋商截止期后不能修改磋商文件。

20.4在磋商有效期内，磋商供应商不能撤回磋商文件；否则，根据本须知第14条的规定，该磋商供应商的磋商保证金将被没收。

五、竞争性磋商（简称磋商）和评标

21.　磋商

21.1磋商时间及地点: 在磋商供应商须知前附表第9项规定的时间后为与磋商供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西科文招标有限公司开标厅。
21.2采购代理机构将在磋商供应商须知前附表第9项规定的时间和地点组织“磋商小组”与各磋商供应商分别进行磋商。磋商供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。

21.3磋商供应商可由1～3人组成参谈小组，磋商中磋商供应商成员之间意见不一致时，以磋商供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

21.4磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及“磋商小组”认为需要磋商的内容。当磋商采购文件有实质性变动的，“磋商小组”以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。其中报价的内容不列入磋商范围。

21.5磋商内容应作记录，并由磋商供应商及“磋商小组”成员签字确认。

21.6磋商结束后，“磋商小组”应要求磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成磋商文件的一部分。

21.7“磋商小组”对各磋商供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与磋商供应商进行磋商，磋商程序和要求按本须知21.2至21.6规定执行，直至“磋商小组”认为没有必要再进行磋商，磋商方可结束。对最后一轮磋商，“磋商小组”应明确告知磋商供应商，并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

21.8最终磋商结束后，“磋商小组”不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

21.9磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
21.10 磋商原则

必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；
磋商供应商员不得向外界透露任何与磋商有关的内容； 
任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；
磋商供应商员不得私下与磋商单位接触。
21.11磋商文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

磋商供应商资格不满足前附表项号3要求；

磋商文件未按规定密封；

磋商供应商法定代表人或其委托代理人未签字；

磋商供应商未加盖单位公章；

未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

磋商供应商未按竞争性磋商采购文件的规定递交磋商保证金的；

磋商截止时间以后送达的磋商文件；

磋商报价超出有效报价范围的，磋商文件内容不真实；

擅自改变采购预算的工程量的；

磋商函中的报价与工程量清单汇总表不一致的。

22.　评标内容的保密

22.1截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在磋商文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

23.　磋商文件的符合性鉴定

23.1 在磋商之前，磋商小组将首先审定每份磋商文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的磋商文件，应该与竞争性磋商采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用不产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及磋商供应商的责任不造成实质性限制。

24.　磋商文件的澄清

为了有助于磋商文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商供应商澄清其磋商文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25.　错误的修正

25.1磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求的磋商文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2 按上述修改错误的方法，调整磋商书中的磋商报价。经磋商供应商书面确认同意后，调整后的报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

25.3 磋商文件正本与磋商文件副本不符的以正本为准。

26.　磋商文件的评价与比较

26.1磋商小组将仅对依照本须知第21条确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求（即符合性鉴定合格）的磋商文件进行评价与比较。

26.2 磋商小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的磋商文件的磋商报价进行校核与修正。

27.　评标办法
27.1本工程采用综合评分法进行评标（详见第七章的评标办法）。

六、授予合同

28. 合同授予标准

28.1采购人将把合同授予实质上响应采购文件的成交人。

29. 成交通知

29.1在规定的原磋商有效期或根据本须知第13条延长的磋商有效期截止前，采购代理机构将以成交通知书通知成交人确认其磋商被接受。

29.2在按照本须知第30条签署了合同协议书后，该成交通知书将成为合同的组成部分。

30. 合同书的签署

30.1在通知成交人成交的同时，采购代理机构将通知成交人在规定的时间内由法定代表人或授权代表前来签订合同，成交供应商应在成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

31. 履约保证金

31.1成交单位在签订合同前须向采购人交纳履约保证金。

    31.2成交人如不按31.1执行，采购人有充分理由取消其成交并没收其磋商保证金。
32. 预付款     

    本工程支付工程预付款为工程总额的30% 。

33. 调解员

33.1采购人指定的调解员小组成员见本须知前附表，磋商供应商应指定另一成员。无论是选择的或是指派的调解员均应向采购人和磋商供应商提交其接受作为本合同调解员的信件。

34.  腐败或欺诈行为

34.1在采购合同实施期间，采购人及磋商供应商应防止和制止腐败或欺诈行为，遵守最高的道德标准。

为此，本采购代理机构和采购人：

(1) 针对本条款的规定，特定义如下词汇：

①“腐败行为”是指在采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；

②“欺诈行为”是指通过提供伪证影响采购或合同执行，从而损害采购人利益的行为；也包括磋商供应商之间串通(在提交磋商文件之前或之后)，人为地使采购过程失去竞争性，从而使采购人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

(2) 如是认定被推荐的成交人在该合同采购的竞争中有腐败或欺诈行为，则会拒绝该授标建议。

(3) 如果认定一个公司在项目的采购过程或合同的执行过程中参与了腐败或欺诈行为，则会宣布该公司无限期或在一定期限内无资格获得本采购代理机构项目的合同。

第三章  建设工程施工合同条件

本建设工程施工合同条件采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）的合同条件。

第四章  建设工程施工合同协议条款

合同协议条款

第一部分 合同协议书
发包人（甲方）：                              
承包人（乙方）：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程。
2. 工程地点：广西南宁市星光大道11号。
3. 工程立项批准文号：  /   。
4. 资金来源：业主自筹。
5. 工程内容：         。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：江南训练基地运动员公寓楼西侧道路沥青铺设工程工程量清单和施工图纸要求的内容。
二、合同工期
计划开工日期：暂定2024年   月    日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：2024年   月     日。
工期总日历天数：  30  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。如因发包人场地受限、图纸变更需推迟开工或暂停施工，发包人代表应以书面形式通知承包人，承包人应当按发包人代表要求停止施工，并妥善保护已完工程，总工期顺延。
三、质量标准
质量应达到合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
2. 合同价格形式：包工包料，固定综合单价。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录、中标人承诺函； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；；

（8）图纸

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。

双方确认本合同首部或落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的：邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；电子邮件、、传真、微信送达的，一经发送，即视为送达。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方的法定代表人或授权代理人签字并加盖印章之日起生效。
十三、合同份数
本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执 贰份。
发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：                   

联系地  址：                                  联系地  址：                            
邮政编码：                                     邮政编码：                          
法定代表人：                                   法定代表人：                        
委托代理人：                                   委托代理人：                         
联系人：                                       联系人：

电  话：                                       电  话：                            
传  真：                                       传  真：                             
电子信箱：                                     电子信箱：                         

开户银行：                                     开户银行：                         
账  号：                                       账  号：                           

第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括： 履行合同过程中双方法定代表人（或经确认被授权的双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.2 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用条款执行 。
1.1.3.2永久占地包括： 按施工图纸确定 。
1.1.3.3临时占地包括： 按经审批的施工组织平面设计 。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及现行国家和地方关于建设工程管理的有关法规、条例等，上述法律、法规、地方性规章有修订的，按新修订的执行，有冲突的按较严格的执行。。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

1.4.1.1执行国家、行业和地方颁布的所有现行建筑工程及相关现行工程验收规范、质量检验评定标准 ；若上述标准和规范作出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有冲突的则以比较严格的为准。

1.4.1.2本工程设计文件指定的标准、规范；

1.4.1.3 经发包人认可的承包人提供的施工操作标准、规范；

1.4.1.4 发包人提供的施工技术工艺要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  不采用  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  不采用  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  不采用  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行的国家标准、规范，行业、地方标准、规范由承包人自行收集，费用包含在投标报价内。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、中标人承诺函；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本） （适用于实行工程量清单计价的项目） ；

（10）其他合同文件：

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订之日起7个工作日内提供施工图 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供肆套完整的施工图纸及相关技术资料，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容： 合同承包范围的施工图 。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人承包范围内的所有图纸和有关技术资料；
承包人提供的文件的期限为：竣工验收正式通过后5天；承包人逾期不提交竣工文件的，发包人有权处以200元/天的违约处罚；
承包人提供的文件的数量为：提供竣工图的数量为陆套；
承包人提供的文件的形式为： 以经承包人法定代表人签字并加盖单位公章纸质文件形式提交 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的相关文件之日起15日内。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用，未经发包人同意不许将图纸泄露和转让给第三方。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；
发包人指定的接收人为：业主代表（现场）。
承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理或技术（现场）负责人。
监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；
监理人指定的接收人为：现场项目监理部监理人员。
1.8 交通运输
1.9 知识产权
1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同约定。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 所有费用已包含在本签约合同价款中，发包人不再另外向承包人支付使用费。。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按招标文件中相应规定执行 。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。开工前7天，发包人应将所派驻的发包人代表的姓名、委托的事项及权限、委托期限等事项书面通知承包人。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 七 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件按以下条款约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。对于这些资料的判断、推论和决策后果完全由承包人承担。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前7日将施工所需的水、电、电讯线路等管线外端接口接至承包人指定的位置，并保证水、电供应满足施工期间的需要。若发包人未将以上管线外端接口接至承包人指定的位置，则承包人经发包人同意后可将水、电、电讯线路延长接至施工现场，费用由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。
发包人是否提供支付担保： 无  。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：完整的技术档案和施工管理资料；工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；承包人签署的工程保修书等。承包人应保证竣工图质量，如实反映现场实际情况，确保竣工图与现场一致，符合法律规定和合同约定的工程建设竣工验收要求。
承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工资料及竣工报告八份 。
承包人提供竣工图的约定： 竣工验收正式通过后20天，提供竣工图的数量均为5套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 提交时间是竣工验收15日前 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 完整的经相关部门签字确认后的竣工图纸质版及电子版 。
（2）承包人应履行的其他义务：

①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。
②取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

    ③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
⑤施工场地、水电运输通道及施工便道的修建和维护、清场等费用：由承包人承担。
 eq \o\ac(○,6)本工程施工场地范围内水、电（含发包人的供水、供电部分设备）使用、维护、拆除、恢复等由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
     eq \o\ac(○,7)承包人的临时占地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及施工范围内临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责，发生的一切费用已包含在相关报价中。

 eq \o\ac(○,8)承包人应按监理人的指示负责拆除拆迁残留基础和构筑物等，清除本工程施工范围的零星拆迁垃圾、杂物以及场地中的树根等，所需费用均由承包人负责，在土方工程投标报价中考虑。

 eq \o\ac(○,9)各合同承包人应允许本工程其他承包人在本合同承包人施工场地上架设施工用电线路，线路走向由监理人会同各有关合同承包人共同协商确定。

 eq \o\ac(○,10)承包人应充分理解有一些设施（如施工道路）将会由一个以上的承包人使用，如果在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

 eq \o\ac(○,⑪)凡属于承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。

 eq \o\ac(○,⑫)承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。

 eq \o\ac(○,⑬)对上述 eq \o\ac(○,9)～ eq \o\ac(○,⑫)项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

 eq \o\ac(○,⑭)土料场由承包人自行解决，并负责提供经检测合格的土料。

 eq \o\ac(○,⑮)承包人应负责施工场内交通管制和协调通行工作。连接施工场地内外道路出口处须设洗车场，对从施工场地进入市区道路的所有车辆进行清洗，并派专人在出口处负责看守，严禁与工程施工无关的人员及车辆进出施工场地，所发生的费用由监理人负责协调有关标段共同承担。如承包人违反以上有关规定，由此所造成的一切后果由承包人负责。

 eq \o\ac(○,⑯)承包人负责其本合同段在合同实施期内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

 eq \o\ac(○,17)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理人和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理人将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

 eq \o\ac(○,18)承包人在实施合同工程所使用公共道路、水源、公共设施等必须保障发包人及其他人的财产、利益和权利免受损害，造成损害的自费负责维修或赔偿。
 eq \o\ac(○,19) 承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施，并承担一切费用。

 eq \o\ac(○,20) 移交证书签发后，承包人应立即从签发了移交证书的工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意。

 eq \o\ac(○,21)承包人应全权自费负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程附近的单位、个人或财产免遭上述行为的破坏，否则，由此造成的后果和费用均由承包人承担。

 eq \o\ac(○,22)承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，如因承包人原因造成人员伤亡、财产损失等一切事故，由承包人负全责并承担费用。
 eq \o\ac(○,23)承包人在施工期间应协调好与邻近相关单位（含居民、农民）的关系、应避免发生矛盾与冲突，否则，由此造成的一切后果由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理无正当理由不得请假，到施工现场的时间每月不少于25天，每少到一天支付违约金1000元，违约金须当月向发包人缴清，否则发包人有权延期支付当月工程进度款（由发包人派驻代表或监理人员确认项目经理到场天数）。项目经理无故连续七天不到的，发包人将本项目视为挂靠工程,有权解除合同。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按《南宁市人民政府批转市劳动和社会保障局、市建设局、市财政局、市发展计划委员会等四部门关于在我市建立建设行业农民工工资保障金制度切实解决拖欠农民工工资问题意见的通知》南府发【2003】152号文、《南宁市人民政府批转市劳动和社会保障局、市建设委员会、市财政局、市发展与改革委员会关于完善我市建设行业农民工工资保障金制度意见的通知》南府发【2007】51号及桂劳社发【2009】50号文《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》的要求办理 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间每月不少于25天。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于每月25天，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 500元/日（人民币） 。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）3日前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）3日前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 5000 元/人•次（人民币）。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处违约金1000元/人•天（人民币）。

3.2.4 项目经理的违约金须当月向发包人缴清，否发包方有权停止支付进度款。

    3.2.5 该项目投入的项目经理必须与投标文件一致，如发现人员不一致，且无法提供合理的书面解释，立即解除合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：
 工程开工前2天 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处违约金，处罚标准：技术负责人1000 元/人•天（人民币）；专业工程师 500元/人•天（人民币）。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处2000元/人•天（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处1000元/人•天（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•天（人民币）违约金。
3.3.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）。

3.3.5承包人人员的违约金须当月向发包人缴清，否发包方有权停止支付进度款。

   3.4 分包
   3.4.1 分包的一般约定
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至业主确认验收交付使用前由承包人负责保管、保护、保修，费用由承包人承担 。
3.6履约保证金
3.6.1 承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，按以下第 1 种方式：

（1）承包人在合同签订前5个工作日内将中标合同金额的2%转入发包人指定银行账户，如未转账，则不予签订合同。监理人向承包人出具竣工验收报告书（竣工证明材料名称）之日起，履约保证金自动转为质量保证金，待缺陷责任期满且承包人提交请款函后15个工作日内无息返还。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 详见监理合同 。
关于监理人的监理权限： 详见监理合同 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 详见监理合同 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师注册证书号：         ；

联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）     无     ；
（2）     无     ；
（3）     无     。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)和南宁市城乡建设委员会《关于落实建设工程质量终身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安[2014]155号）要求，落实建设工程质量终身责任。
关于工程奖项的约定：如果工程获得 / ，给予承包人合同价 / %的奖励。（建设单位创建优质工程的，鼓励在招标控制价和预算中按我区工程建设定额规定计列工程优质费，并在招标文件中明确工程优质费不可竞争）。
5.1.2隐蔽工程检查
5.1.3承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的标准和符合桂建质【2015】16号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部【2018】第37号令）的要求，承包人应遵守现行工程建设安全文明施工有关管理规定，严格按专用条款约定的安全文明标准及《工程管理制度》组织施工，创建规范的施工现场，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全文明施工措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担（即使在对外法律关系上人民法院判决发包人承担责任，但在承包人与发包人间，由承包人全部承担） 。
关于安全文明施工奖项的约定：双方另行约定。。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场所应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制发包人审批。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市人民政府令 第46号）、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》（南宁市人民政府令 第8号）的有关规定，与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、渣土密闭运输协议、在线远程监控扬尘监测协议，遵守“一口两池三包四协议”的有关规定，施工前办理排水许可证，严格执行排水许可，做好工地泥浆水、临时生活污水的排放管理，现场设置三级沉淀池及化粪池，避免生活污水及施工废水直排市政排水管网及内河。采取道路硬化、裸土必盖（种草、绿网）、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位，本工程建筑垃圾处理费已含在综合单价中，不另计支付 。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费，使用要求：专款专用。具体按桂建质[2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》要求执行。

6.1.5 承包人负责现场施工安全，事前做好安全教育并提供安全护具，施工中严格按照标准施工，一旦出现安全责任事故，由承包人负责。 
6.2 环境保护
6.2.1 因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

6.2.2  经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆带泥或洒漏造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6.2.3 施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到相关要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，费用由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7个工作日内 。
7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划

承包人应当在收到监理人发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：包括进度计划、各阶段现场平面布置图，其中工程进度计划应按照网络图或主要工作横道图编绘，包括注明关键路线、月预计完成的工程量和形象进度等。每延误一天提交或提交的进度计划不符合要求被退回修改的，发包人有权处罚承包人5000元/天。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到该申请报告之日起7天内 。

7.2.3承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：包括进度计划、各阶段现场平面布置图及专项施工方案，其中工程进度计划应按照网络图或主要工作横道图编绘，包括注明关键路线、月预计完成的工程量和形象进度等。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：分项工程开工前7天。

7.2.4群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：此类工程进度计划不应对总进度计划做实质性变动，而是对其的进一步细化。

7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3日。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3日。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3日。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
 开工前3天在工地现场以书面形式向承包人交验 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工。②因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。
7.5.3双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：非承包人的责任造成的工期延误；或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。  
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工的，每延误一天，按签约合同价款的千分之二支付违约金，违约金直接从结算款中扣除，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程及修补缺陷的责任或合同规定的其他责任 。 
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：   无   。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
⑴  6  级以上的地震；
⑵  10 级以上持续1天的大风；
⑶ 暴雨级 以上持续1天的大雨；
⑷ 50 年以上未发生过，持续2天的高温天气；
⑸ 50 年以上未发生过，持续2天的低温天气；
⑹ 50 年以上未发生过的洪水。
7.9 提前竣工
7.9.1提前竣工（赶工）增加费的计算方法：   无   。
8. 材料与设备
8.1 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

满足南宁市城乡建设委员会南宁市工业和信息化委员会关于重新印发《南宁市城乡建设委员会和南宁市工业和信息化委员会关于推广应用高性能混凝土的通知》的通知（南建规【2016】1号）要求的，本工程必须使用高性能混凝土。 
满足南宁市人民政府印发的《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12 号）要求的，本工程必须使用预拌砂浆。

满足《南宁市松材线虫病防控工作领导小组工作制度》要求，要求涉木产品供货商对应施检疫的产品提供《植物检疫证书》；涉及松木质包装材料的，积极配合林业部门做好检疫工作。

8.2 材料与工程设备的保管与使用
无
8.3样品
8.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
8.4施工设备和临时设施
8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用包含在在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.4.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：     无     。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 承包人 。

8.5材料与设备专用要求
除为专用合同条款中有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工现场的材料、施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.2现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：承包人根据施工需要自行确定。

9.3 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定： 按本合同通用条款10.1约定执行 。
10.2 变更程序
（1）工程设计变更和签证工程发生后10个工作日内，由建设单位将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料送相关部门备案，并作为进度款支付、事后抽查和工程结算的主要依据。
（2） 建设单位在工程设计变更和工程签证过程中必须认真负责、实事求是，不得弄虚作假。
（3承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第⑴、⑵、⑶条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于60%的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由第三方审定为准，第三方最终审定的价款比初步调整金额低的，发包人多支付的款项，承包人应退回。
（4）当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
（5）在工程施工过程中，若发生隐蔽工程或工程量发生增减变动，必须经发包人、监理与承包人及相关部门现场签字确认后，方可作为工程结算依据。

（6）参与工程建设任何一方提出的变更，均应由发包人审查同意。涉及到图纸修改的，应由设计人提供设计变更图纸文件或说明。承包人应在变更后7天内编制变更报价书，经发包人、承包人、监理等有关单位人员审核后签字确认后，方作为工程结算依据。
10.3 变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、第三方审定单位与施工单位共同商定并签字确认 。

合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数 （中标价/招标控制价） %，(不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《南宁市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。
工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。
10.4承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    无    。
价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第2种

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》，无风险系数的材料（设备）不可调整。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《南宁市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围： 除工程变更和政策性调整以外以及合同中按照有关规定约定的材料、设备价格变动的风险 。
风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。

①风险范围以外合同价款调整方法：

a.本合同实施期间因工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并监理工程师及发包人确认，变更合同价款按下列方法进行：工程量清单中有相同细目的按投标人投标时的中标单价进行结算，工程量清单中有类似细目的参考类似中标单价结算；工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据进行结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定；新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位及承包人根据市场协商确定；新增结算单价=综合单价×（中标价/经审定的工程招标控制价）。

b.工程量偏差调整方法：如果承包人实际完成工程量与招标工程量偏差超过15%以上且该单项造价超过合同总价1%以上的，则超过15%以上增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法计算：有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据进行结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。

c.材料和设备价格风险的调整方法：

基准价格的约定：基准价格按照编制招标控制价约定的材料设备信息价，无信息价的参考招标控制价的材料设备价格。
材料及设备风险的约定：允许调整的主要材料、设备及风险系数详见《承包人提供主要材料和设备一览表》，调整方法按11.1第2种方式（3）执行，调整部分仅计差额及相应税金。其余材料、设备不予调整。

d.措施项目费调整原则按《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》第9.3.2款执行。

e.国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

f.无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价的30% 。
预付款支付期限：发包人于合同签订完成且承包人提供请款资料后10个工作日内向承包人支付，如遇财政预算指标未下达等原因，付款时间延后。
预付款扣回的方式：不扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    无     。
预付款担保的形式为：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。承包人申请预付款时应配合发包人填写请款函。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
①发包人于合同签订完成且承包人提供请款资料后10个工作日内向承包人支付，项目竣工且验收合格后，按照验收单可付款至合同金额的80%，项目审计后按审计结果支付尾款，如遇资金调整、收回或财政扎账期、财政预算指标未下达等情况，根据实际,支付时间顺延，待资金到位后再予以结算；监理人向承包人出具竣工验收报告书（竣工证明材料名称）之日起，履约保证金自动转为质量保证金（无息），待缺陷责任期满后再返还。

②合同约定的工程质量缺陷责任期（2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于15天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后15天内将保证金无息返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后15天内不予答复，经催告后15天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

12.4.2 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到完整且合格的进度款申请资料后 7天。
（2）发包人支付进度款的期限：  10个工作日  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无。
进度款支付方式：银行转账。承包人申请进度款时应配合发包人填写请款函。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工程竣工资料（含竣工图）和工程竣工报告等。
竣工验收资料的份数： 6套。
13.3 工程试车
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   按发包人要求，承包人应按相关条款完工撤场。

13.4.2 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
 （5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
13.4.3承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工经审定确认结算金额28日内承包人提交竣工付款申请单给发包人。
竣工付款申请单应包括的内容：合同、投标文件、工程量计算书、结算书、签证单、竣工图等发包人要求的结算审核资料。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。
14.2 竣工结算审核
14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

	5
	5000万以上每增加0.5亿(不足0.5亿不增加)
	增加10天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。结算起始时间从承包人最后一次补交结算资料之日起算。
竣工结算审核约定：适用专用条款14.2.1约定。经发承包双方签署确认的施工过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意，一方不得就已生效的结算文件进行重复审核。对施工合同中约定竣工结算以第三方审定意见为准的项目，第三方审定单位应在施工合同约定期限内对项目过程结算文件进行审核确认。

备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整
发包人完成竣工付款的期限：竣工结算书审定且双方无异议，双方签字盖章后35个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行  。

15. 缺陷责任期与保修
15.1 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自验收合格之日起24个月。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （3）  种方式：
（1）质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函，工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（http://gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能），保证金额为：           ；
（2）发包人按工程价款结算总额的 2% （不得超过2%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：  无息返还；
（3）其他方式：承包人在合同签订前5个工作日内将中标合同金额的2%转入发包人指定银行账户，如未转账，则不予签订合同，转账可采用银行转账、电汇或网上支付等形式。

15.2保修
15.2.1 保修责任
工程保修期为：  按《工程质量保修书》。
工程保修书具体内容见合同附件2。
15.2.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天内，紧急抢修应以最快速度到达并立即抢修。在接到发包人书面或电话通知24小时内未能进行修补的，发包人有权直接委托他人进行抢修，费用直接从承包人的质保金中扣除，质量保证金不足以支付的，费用仍由承包人承担。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按本合同专用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：顺延工期。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人的损失按实际发生计，所耽误的工期相应顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：所耽误的工期相应顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：所耽误的工期相应顺延。
（7）其他：另行协商。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
除通用条款16.2.1明确的违约情形外，承包人违约的其他情形：承包人有违反相关规定的，按规定给予处罚。
承包人有违反  南宁   市建设主管部门相关规定的，承包人应向发包人支付5万元/次违约金，承包人有结算资料和竣工验收资料不全、不及时、不按约定清场、不给予或不配合分包管理等其他事项的，应按每违反一项5000元/日的标准向发包人支付违约金，直至完成所有工作。
承包人未按上报的进度计划要求取得特种设备监督管理部门的验收证书的，应以每延误一天5000元/日的标准向发包人支付违约金，直至完成验收取证。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人有本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚留该分项工程10%的工程款作为违约金。
（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金，并有权寻找第三方进行修复，因此产生的全部费用由承包人承担。
（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。

（4）承包人未按图纸施工的，发包人有权要求承包人予以整改，整改期限计入工期，并有权要求承包人支付工程款的10%支付违约金。

在施工过程中，因承包人应确保工作人员的人身财产安全，否则因此引起的人身财产赔偿责任由承包人负责，导致发包人承担责任的，发包人承担责任后有权向承包人追偿，发包人因此向第三人应诉或追偿产生的诉讼费、律师费、保全费、财产保全担保费、鉴定费、交通费等均由承包人承担。

本合同解除后，承包人应当按照约定期限撤离施工现场，逾期不撤离的，每逾期一天应向发包人支付5000元的违约金，违约金不足以弥补损失的，承包人还应当予以赔偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金，造成发包人损失的，承包人还应当予以赔偿。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

（7）工程经两次验收仍不合格的。
承包人存在16.2.3.（7）情形的，发包人解除合同后，承包人无权要求支付工程款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /   。
16.2.3其他

（1）如发现承包人提供不合格材料或未按图进行施工的，承包人需无偿更换不合格材料、无偿按施工图返工，赔偿甲方因此而遭受的损失。如因此造成质量事故的，使甲方或第三方遭受损失，承包人应赔偿因此而遭受的损失，并承担相应的法律责任。
（2）承包人将未经报审或不合格的材料用于工程上，甲方有权视严重程度处罚0.5～1万元/次。
（3）如承包人擅自降低合同及工程量清单中约定的材料设备档次，承包人需无偿更换、返工，甲方有权视严重程度处罚2～5万元/次。
（4）承包人未按要求及规范施工，造成工程质量缺陷或质量事故，甲方有权视严重程度处罚0.2元～1万元/次。
（5）施工过程中，关键工序和隐蔽部位未经过报验就进行下道工序施工的，甲方有权视严重程度处罚0.2～0.5万元/次。 
（6）承包人存在违反安全生产法律法规、标准规范及甲方的安全生产管理规定的行为、现象，经监理、甲方指出仍不按要求落实整改的，甲方有权视严重程度处罚0.2～0.5万元/次。
（7）周进度、月进度计划由于承包人自身原因未完成，且承包人未采取有效的赶工措施，甲方有权视严重程度处罚0.1～0.5万元/次。
（8）若因承包人自身管理不善、未及时支付农民工工资导致农民工围堵、投诉、上访、散步不良信息至电视等新闻媒体，对甲方社会形象造成不良影响，甲方有权视严重程度处罚2万～5万元/次；性质恶劣的情况下，甲方有权按照本合同16.2.3约定解除合同。
（9）施工区域必须设置严密的标准化围挡，把施工区域和非施工区域分隔开，避免施工现场内人员进入到施工区域，标准化围挡须按照《南宁市建设工程施工围挡标准图集（2021年版）》B类围挡进行设置，所产生的相关费用商务标中不论是否表明，包含于商务报价中。

（10）承包人负责所有新建与旧结构收边收口工作，须在拆除旧结构和新建结构前做好相应的保护措施，施工前需报施工方案呈监理、业主审批，经同意后方可开始施工，所产生的相关费用商务标中不论是否表明，包含于商务报价中。
（11）本工程为正在运营的区内的改造施工，承包人需要充分考虑材料运输路线及施工范围周边等一切相关区域的成品保护措施、院区内其他人员的安全保障措施，需充分考虑夜间施工带来的一切因果，需充分考虑院区内的材料运输和施工效率，所产生的相关费用商务标中不论是否表明，包含于商务报价中。
（12）承包人须按照要求做好相关配合工作，包括但不限于施工围挡需符合管理标准、施工场地的消防管理、施工人员的进出管理、施工机械及材料的堆放管理、建筑垃圾堆放和清运管理等，所产生的相关费用商务标中不论是否表明，包含于商务报价中。

（13）施工现场未按要求做到工完场清，施工现场除集中堆放点外建筑垃圾未清理或通知后当天内仍不处理，甲方有权视严重程度处罚300～500元/处。

（14）承包人对施工现场的安全生产负全责，凡在施工现场内（含生产现场和生活区）发生的高空坠落、物体打击、机械事故、触电、土方坍塌、管线折断、管线破裂、管线泄漏、消防火灾及其他类型的人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由承包人承担（发生不可抗力的灾害除外）。

存在以上其他违约情形的，发包人有权要求承包人承担相应条款约定的责任外，发包人还有权没收全部履约保证金。

16.2.4本合同履行过程中，因承包人存在任何违约行为的，除按合同约定承担责任外，还应赔偿甲方的一切损失（包括但不限于向第三方支付赔偿金、补偿金、违约金等，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力的自然灾害认定标准，以政府有关部门的规定为准。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人可根据需要投保工程质量保险；对已投保的工程项目，承包人应积极配合保险公司开展相关工作。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：      /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   承包人自行考虑。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：  /  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /  。
20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

附件
附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书
附件3：主要建设工程文件目录
附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：施工安全生产责任书
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
工程质量保修书（房屋建筑工程）
发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：                       。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起30天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 

                                                                                                                                                             。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                      承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：      
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：                   电  话：      
传  真：                   传  真：    
开户银行：                   开户银行：  
账  号：                        账  号：    
邮政编码：                     邮政编码：   
附件3：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：施工安全生产责任书

发包人（全称）：广西壮族自治区体育局江南训练基地（以下简称甲方）

承包人（全称）：                       （以下简称乙方）                             

根据甲方乙方双方的约定，乙方承建甲方                      工程施工任务，经协商一致就      （工程全称）签订施工安全生产责任书。

在施工准备阶段和施工过程中，甲方乙方都应贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规，以及有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，并确定履行法、法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。现经甲方乙方商定，进一步确认，同意就施工过程中的安全责任事宜明确如下，并就有关安全管理事项制定以下协议内容，以供双方共同遵守。

一、乙方进场后应遵守国家和南宁市对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业安全操作规程、规范及标准，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定。乙方对施工现场的安全管理负全责，凡在施工现场内（含生产现场和生活区）因违章指挥、违章操作导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏事故或由乙方自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由乙方承担（发生不可抗拒的灾害除外）。

二、施工前，乙方必须建立安全生产责任制度。明确从项目经理到一线施工人员的安全责任，对所有进场施工人员（含管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供施工单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗。

三、乙方项目经理为安全生产第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，乙方必须指定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施现场安全监督、跟踪管理、并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发挥违章指挥、  违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

四、乙方须严格按照相关法律、法规和操作规程、规范及标准进行施工，并做到：

1、土方作业应根据基坑、基槽等和开挖深度、土质类别选择开挖方案，明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载（土堆等）或动载（泵车浇筑等）应符合相应安全规定。

2、据甲方提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

3、加强新型冠状病毒肺炎疫情的有效防控，严格按照南宁市新冠疫情防控方案执行。

4、施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位置（导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配电箱应按规定安装防护设置、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。

5、在施工中动用明火（如进行电气焊作业）或高处作业等必须实行《动火证》审批制度和安全防护措施，现场（含生活区）的消防设备、器材按有关规定配置，对易燃易爆的危险品运输、储存、保管要符合安全规定要求。

6、督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设置警示标识（含晚间设置警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故。

7、实施挖土作业和拆除工程中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

8、按规范要求及现场实际情况布置现场消防通道、消防栓、灭火器、消防水龙带、消防专职安全员。

9、禁止将火种带入施工现场,禁止将烟卷带入施工区域。

五、乙方应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。

六、乙方应按施工现场安全文明和环保、环卫的有关规定设置宿舍、食堂、饮用水及其他卫生设施。对施工现场的环境（如现场废水、尘雾、噪声、振动、坠落物等）进行有效地控制，为防止职业危害提供良好的作业环境。

七、关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合理要求，帮助他们克服工作、生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。

八、保证责任区内符合安全、环保、环卫要求，做到：不起尘无遗洒、进出车辆保洁，路面有人清扫，落实门前三包。

九、甲方有权对乙方施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。对甲方提出的不安全问题及隐患乙方应立即整改，对当时难以解决的问题应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或乙方失职失误造成的事故案件的，甲方有权按违约给予承包人相应处罚。

十、施工安全生产责任书由发包人、承包人在工程开工前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）
	发包人（公章）：广西壮族自治区体育局江南训练基地
	承包人（公章）： 



	法定代表人（签字）：                
	法定代表人（签字）：               

	或委托代理人（签字）：      
	或委托代理人（签字）：     

	签订日期：2024年  月  日
	签订日期：2024年  月  日   


第五章   技术标准、规范及采购要求

一、本工程应该认真按采购人要求进行施工；同时也要严格执行建筑工程各专业有关的现行标准和技术规范（如：《建筑安装工程规范》；《工业与建筑安装工程施工验收规范》等）。

第六章  磋商文件格式

                工程

磋商文件

（**本）

项目编号：

磋商文件内容：          商务、信誉部分                    

竞   标   人：                                （盖章）    

法定代表人或其委托代理人  ：             （签字或盖章）   

日期：         年          月        日
目   录

一、磋商函格式；

二、磋商函附表；

三、磋商情况表；

四、法定代表人资格证明书；

五、诚 信 声 明；
六、授 权 委 托 书

七、磋商保证金证明复印件

八、企业概况表

九、近三年来企业承建的类似工程情况表

十、磋商供应商获ISO体系三大认证情况

十一、获奖情况

十二、其他磋商资料或辅助资料
一、磋商函格式
致：                        (采购人)

根据贵方                       项目                     （编号）的采购文件，正式授权的下述签字人            （姓名和职务）代表磋商供应商                     （磋商供应商的名称），提交下述文件：

1、磋商函、磋商函附表；

2、磋商报价表；

3、辅助资料表；

4、证明磋商供应商合格和资格的文件；

5、磋商保证金证明；

6、工程量清单报价表；

7、施工方案内容要求；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴经认真慎重地阅读上述工程采购文件和考察现场并研究上述工程的工程量清单、合同条款、技术规范和施工工程量后，我方愿以人民币（大写）                              元（RMB￥      元）的总价并按上述合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包工程的实施、完工和维修。

⑵一旦我方成交，我方保证按建设工程施工合同协议条款中规定的开工日期开始施工，即    天（日历日）内且工程质量达到      标准，并在合同协议条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在磋商供应商须知规定的截标日期起遵循本磋商文件，并在磋商供应商须知第13条规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在截标后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

磋商供应商：（盖章）

单位地址：

法人代表或委托代理人姓名：（签字/盖章）

邮政编码：

电话：                    传真：

日期：

二、磋商函附表

              工程     
	序号
	项目内容
	专用

条款号
	

	1
	工程进度款
	12.4 
	按合同协议专用条款第26条执行

	2
	要求工期
	磋商须知前附表第2项
	天(日历天)

	3
	工程质量保证金
	15.3.1
	合同价的2%

	4
	工程质量
	磋商须知前附表第2项
	


注：表中数字空格处由磋商供应商填写

磋商单位：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

     日期：    年    月     日

三、磋商报价情况表

                                                                    币种：人民币

	磋商报价（元）
	

	磋商供应商自报工期
	

	自报质量等级
	

	备注：
	


磋商单位：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

日期：   年     月      日

四、法定代表人资格证明书

我             (姓名)系                               (磋商单位名称)的法定代表人，以本公司的名义参加                             工程的磋商活动。并在磋商和合同磋商过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

      磋商单位：盖章

                                                  日期：   年   月   日

五、诚 信 声 明
本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明，本企业参加          

                    工程磋商活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在磋商过程中有关部门的调查结果承担责任。
本企业提交的所有磋商资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。
磋商单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
年   月    日
六、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                           (磋商供应商名称)的法定代表人，现授权委托    (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                         (采购代理单位)的                             工程的磋商活动，代理人在磋商和合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

磋商供应商：(盖章)

法定代表人：(签字)

                                               日期：  年   月    日

七、磋商保证金证明复印件

八、企业概况表

	企业名称
	
	成立日期
	

	资质等级
	
	企业性质
	

	企业地址
	
	电 话
	

	企业职工总数
	人
	有职称管理人员
	人
	工人         人

	
	
	高  工
	工程师
	助  工
	技术员
	技工
	普工

	
	
	
	
	
	
	
	


附：(a) 必须提供投标截止时间前6个月内连续三个月的社保与缴税证明，否则投标无效；

 (b) 有效的企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

(c) 企业施工资质证书（复印件加盖公章）；

(d)企业安全生产许可证（复印件加盖公章）；

九、近三年来企业承建的类似工程情况表
	建设单位
	项目名称
	结构类型
	建筑面积
	开、竣工日期
	合同价款
	质量等级

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、项目过多填写不下的请自行复制续上；

2、在建工程附中标（成交）通知书或合同协议书复印件；已完成工程附中标（成交）通知书或合同协议书、工程竣工验收证明材料复印件；

3、无相关证明材料的工程，或所提供的材料模糊不清，在评审时将不予确认；

4、考核期为2021年1月1日起至磋商截止之日止。

十、磋商供应商获ISO体系三大认证情况

十一、获奖情况

十二、其他磋商资料或辅助资料
如：中小企业声明函（如产品属于中、小、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
竞标人名称（加盖公章）：                                    
法定代表人或竞标人授权代表（签名或盖章）：                    

日期：          年        月       日
工程量清单报价表

一、工程量清单报价说明

1、计价依据
（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。

（2）《＜建设工程工程量清单计算规范＞（GB50584～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》。

（3）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。

（4）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》工程管理费及利润取中值。

（5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知 桂造价[2019]10号。

（6）本工程采用一般计税法。

（7）“安全生产责任保险费”：按自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023] 6号)计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
以上工程量清单依据详见工程量清单，如有不一致的地方，以工程量清单为主。

2、工程量清单应与竞标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

3、工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是采购文件的组成部分，作为竞标报价的共同基础。成交后结算支付，以设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按成交人竞标所报的工程量清单的单价支付费用。

4、工程量清单中各分项工程的综合单价为本工程包干单价，不管竞标人今后施工方案如何改变及工程量实际发生多少，均按包干单价执行。
5、对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

6、所有报价应以人民币表示。
二、工程量清单（另册）
                  工程

磋商文件

（**本）

项目编号：

磋商文件内容：          技术部分                       

竞  标   人：                                 （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：         年          月        日

目   录

（格式自拟）

⑴ 施工方案或施工组织设计

⑵ 计划开、竣工日期和施工进度表

⑶ 临时用地表

⑷ 劳动力计划表
⑸ 进入该工程的主要机械设备表
⑹ 项目管理机构
（一）、施工方案或施工组织设计

磋商供应商应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等：

1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

2、施工机械的进场计划；

3、工程材料的采购和进场计划；

4、雨季施工措施；

5、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

（二）、计划开、竣工日期和施工进度表

磋商供应商应提交初步的施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的磋商供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

（三）、临时用地表

1、临时用地表

	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：⑴磋商供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

    ⑵若本表不够，可加附页。

（四）、劳动力计划表
磋商供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

   单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段竞入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（五）、进入该工程的主要机械设备表

	名称
	型号规格
	额定功率
	生产能力
	数量
	制造日期

生产国
	是否使用过
	自有或

租  赁
	拟进场

日  期
	主要用途

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：磋商供应商必须自配完成此次工程所有的机械，投入计划与进度计划呼应，能满足施工需要。

（六）、项目管理机构

（1）项目经理简历表

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	
	资质等级
	

	拟在本工程中担任的工作和职务
	

	已 完 工 程 项 目 情 况

	建设单位
	项目名称
	建筑规模
	开竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


须附项目经理的市政公用工程专业贰级及上注册建造师证（含有效年审记录）及其他采购文件上规定的材料复印件，并加盖法人公章。
（2）主要施工管理人员表

	职务
	姓名
	职务
	职称
	现任职务及资格经历

	一、总   部
	
	
	
	

	1、项目主管
	
	
	
	

	2、其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现    场
	
	
	
	

	1、项目经理
	
	
	
	

	2、项目副经理
	
	
	
	

	3、总工程师
	
	
	
	

	4、施工总管
	
	
	
	

	5、质量管理
	
	
	
	

	6、计划管理
	
	
	
	

	7、材料管理
	
	
	
	

	8、安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、主要管理人员上岗证书复印件（含年审记录）以及磋商供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由磋商供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本竞标文件一起装订）。
第七章   评标办法
	本工程采用综合评分法进行评标。

（一）磋商小组首先根据采购文件要求对各磋商供应商的磋商文件进行符合性鉴定，实质上响应采购文件的磋商文件方可进入下一步的评标。

（二）磋商小组对通过符合性鉴定的磋商文件按下列评分办法进行评审。

	价格分（满分30分）

（1）磋商供应商报价超出采购人上限价的投标报价，评标委员会不予以评审。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

磋商供应商最低评标价

某磋商供应商价格分=                             ×30分

某磋商供应商评标价

在评标过程中评标委员会发现磋商供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商做出书面说明并提供相关证明材料。磋商供应商不能合理说明并提供相关证明材料的，由评标委员会会认定该磋商供应商以低于成本报价磋商，报价严重不平衡、不合理，其磋商应作无效报价处理。

	2、技术部评分标准（满分60分）
	主要施工方法（满分15分）
	优（15分）：优于采购文件要求，并提供有详细针对本次工程的工序管理保证措施、安全维修保证措施、技术保证措施等主要保证质量的措施且清晰完整，应急预案措施、提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；明确响应时间、明确出现质量问题解决时间；方案内容详细周密，工序工艺先进，安排科学合理，满足施工需求，减少噪音、降低环境污染方案，能有效保证工程质量，具备合理、妥善规划安排施工，各主要分部施工方法符合项目实际、针对性强，施工技术方案详尽周密，工艺先进、方法科学，能很好地指导具体施工和确保安全。

良（12分）：满足采购文件要求，并提供有详细的工序管理保证措施、安全维修保证措施、技术保证措施等主要保证服务质量的措施且清晰完整，应急预案措施、提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；明确响应时间、明确出现质量问题解决时间；方案内容详细周密，工序工艺先进，安排科学合理，满足施工需求，减少噪音、降低环境污染方案，能有效保证工程质量，具备合理、妥善规划安排施工。各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全，工艺成熟、方法合理，能指导具体施工并确保安全。

中（9分）：满足采购文件要求，并明确响应时间、明确出现质量问题解决时间及解决方案，工序工艺先进，安排合理，满足施工需求。各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理，基本能指导具体施工并确保安全。

一般（6分）：满足采购文件要求，方案描述内容简单、安排基本合理，基本满足施工需求。各主要分部施工方法针对性较差，施工技术方案较差。

	
	拟投入本工程管理人员基本配置（满分 5分）
	拟投入本工程管理人员配置：拟投入本工程的有施工员、安全员、材料员全部必需持证上岗且年检合格，项目经理和安全员必须具有安全考核合格证且在有效期内的得5分。

	
	确保安全生产的技术组织措施（10分）
	优（10分）：有配备满足项目要求的安全管理人员，人员配备合理。有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

良（8分）：有配备满足项目要求的安全管理人员，人员配备合理，有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施合理。

中（6分）：有配备满足项目要求的安全管理人员，人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。一般（4分）：有配备满足项目要求的安全管理人员，人员配备基本合理，安全管理制度简单，各道工序安全技术措施简单，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。

	
	劳动力安排计划（满分15分）
	优（15分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，各工种劳动力安排计划齐全，劳动力投入与进度计划呼应合理，满足施工需要。

良（12分）：各主要施工工序有详细的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，完全满足施工需要。

中（9分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要。

一般（6分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，各工种劳动力安排计划简单，劳动力投入简单，基本满足施工需要。

	
	确保工程质量的技术组织措施
（满分15分）
	优（15分）：优于采购需求，有专门的质量技术管理班子和制度，能提供详细人员配备信息，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段科学合理，且先进、具体，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

良（12分）：满足采购需求，有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

中（9分）：基本满足采购需求，质量技术管理班子人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有质量技术保证措施和手段基本合理，自控体系基本合理，能基本保证技术质量，基本达到承诺的质量标准。

一般（6分）：质量技术管理班子人员配备简单，制度简单。主要工序有质量技术保证措施和手段简单，自控体系一般，能基本保证技术质量，基本达到承诺的质量标准。

	3、磋商供应商信誉分（满分10分）


	①2021年以来磋商供应商完成过类似项目（以合同或中标通知书复印件加盖公章为准）的每项得2分，此项满分为6分。

②认证情况：企业通过ISO质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证且在有效期内的分别得1分，此项满分为3分。

③提供2022年-2023年经审计的财务报表，得满分1分，每缺少一年从满分中扣除0.5分。（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表得满分1分）

	总得分=1+2+3

磋商小组按总得分从高到低的顺序排列，推荐三名成交候选人；若总得分相同，按价格分由高到低排列；若价格分相同的，按技术方案分由高到低排列；若技术方案分相同的，按信誉分由高到底排列。排名第一的成交候选人的放弃成交，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。依此类推。


第八章  工程量清单

另附


